采购编号：XYJTJCCG【2020】038号

江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务分包采购

询

价

文

件

中国·四川·泸州

四川建川兴泸建筑工程有限公司  编制

2020年 7 月

## 目 录

目 录	1

第一章  询价公告	1

第二章  询价须知	4

一、供应商须知附表	4

第三章  技术参数要求	6

第四章  技术标准和要求	7

第五章 询价回函	8

一、报价函	8

二、法定代表人授权书	9

三、供应商基本情况表	10

四、承诺函	11

五、报价总表	12

六、法律证明文件	13

七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	14

八、保证金退还申请书	15

第六章 采购合同（草案）	16

第七章 保障农民工工资承诺书	24

第八章 廉洁协议	25

# 第一章  询价公告

根据公司生产经营需要，我公司拟对 江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务分包采购 项目采用  询价  方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。相关事项告之如下：

一、采购项目基本情况

1.项目编号：XYJTJCCG【2020】038号。

2.采购项目名称：江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务分包采购项目；

3.采购人：四川建川兴泸建筑工程有限公司；

4.项目地点：泸州市江阳区原人社局（江阳区政府旁）；

5.计划工期：合同签订后 45 日历日内完成；

6.质量要求：满足国家和行业相关质量规范、标准。

二、资金情况

资金来源及最高限价金额：企业自筹资金，最高限价财评单价下浮7%，但下浮不得超过财评单价的15%。

三、采购项目简介：

本工程位于四川省泸州市江阳区原人社局（江阳区政府旁），改造面积约3500平方米，改造内容包括：楼地墙面维修改造、增加办公电梯、防水维修、强弱电检修等，其中电梯等设备材料采购由四川建川兴泸建筑工程有限公司负责。

四、供应商邀请方式

公告方式：本次询价邀请在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）上以公告形式发布。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的企业法人资格；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质，或施工劳务资质，并在有效期内。

7.2须配备2名电气专业技术人员。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

满足有关规定。

七、询价通知书获取方式、时间、地点：

询价公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）和泸州兴阳投资集团有限公司网站上公布，凡有意参加竞标者，请自行下载询价文件，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2020年7月10日9:30时（北京时间）。

九、递交响应文件地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十、递交响应文件方式：

本次采购只接受现场递交的响应文件。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达、密封和标注错误的响应文件，采购人恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

十一、询价地点：泸州兴阳投资集团有限公司第二会议室（泸州市江阳区张坝桂圆林景区西大门综合楼2F-F02会议室）。

十二、联系方式

采购人：四川建川兴泸建筑工程有限公司

通讯地址：江阳区张坝桂圆林西大门综合楼2F

联 系 人：袁先生

联系电话：0830-6522549

监督电话：0830-6522169/6522176。

四川建川兴泸建筑工程有限公司

2020年7月 6日

# 第二章  询价须知

### 一、供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制 本次采购采取公告的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 | 采购预算：本工程预算价约为300万元，最终金额以结算为准。 |
| 3 | 最高限价 | 最高限价：财评单价下浮7%。 超过最高限价或规定下浮率的报价无效。 |
| 4 | 询价保证金 | 金 额：人民币 1万元（大写：壹万元整） ； 交款方式：转账； 收款单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 开 户 行：工行泸州分行城西支行； 银行账号：2304 3461 0920 1043 757； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。 （必须在银行转帐单备注栏注明：“江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务分包采购项目询价保证金”） |
| 5 | 履约保证金 | 金 额：人民币25万元（贰拾伍万元整）； 交款方式：转账或保函、担保、保证保险等国家认可的方式（提供担保、保函、保证保险等方式的应为连带责任保证）； 收款单位：四川建川兴泸建筑工程有限公司； 开 户 行：工行泸州分行城西支行； 银行账号：2304 3461 0920 1043 757； 截止时间：合同签订前。 |
| 6 | 工期要求 | 合同签订后 45 日历日内完成 |
| 7 | 质量标准 | 满足国家和行业相关质量规范、标准 |
| 8 | 联合体 | 不接受 |
| 9 | 转包及分包 | 不允许转包和分包 |
| 10 | 报价有效期 | 投标截止后90天 |
| 11 | 现场踏勘 | 本次项目不组织单个或部分潜在申请人现场踏勘。 |
| 12 | 报价方式 | 报价下浮比例应大于7%（不含），否则作废标处理（如：报价下浮比例为7.1%、8%、...15%为有效投标报价，下浮比例为7%、5%...则为无效投标报价，但下浮率不得超过15%，例如15.1%、16%...则为无效投标报价）。最低价中选，报价相同的，询价人随机抽选。报价最多保留一位小数。 |
| 13 | 响应文件密封要求 | 1.申请人应在响应文件正本和所有副本的封面上注明申请人名称、采购编号、项目名称。 2.响应文件正本、所有副本封装于同一密封袋内，密封袋上应注明申请人名称、采购编号、项目名称，并写明于*年*月*日*时前不得开启字样。 3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（申请人印章）。 |
| 14 | 响应文件的递交 | 响应文件正本1份，副本1份。 |
| 15 | 响应文件递交时间和地点 | 响应文件递交截止时间： 2020年 7月 10 日9:30时（北京时间） 递交地点：泸州兴阳投资集团有限公司2F会议室 |
| 16 | 签订合同 | 收到中选通知书后3天内签订合同,否则视为放弃中选，没收保证金，询价人另行确定中选人或重新询价。 |
| 17 | 询价文件咨询 | 联系人：袁先生 联系电话：0830-6522549 |
| 18 | 询价过程、结果工作咨询 | 联系人：袁先生 联系电话：0830-6522549 |
| 19 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）(http://www.lzsggzy.com)和泸州兴阳投资集团有限公司网站（www.xytzjt.cn）上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到四川建川兴泸建筑工程有限公司领取成交通知书。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205 |
| 20 | 监督电话 | 监督电话：0830-65222169/6522176 |

# 第三章  技术参数要求

1.本项目工程改造内容包括：楼地墙面维修改造、增加办公电梯、防水维修、强弱电检修等，最终数量以实际完成验收合格的数量为准。

2.所有报价均用人民币表示,其单价为财评单价（最高限价为财评单价下浮7%，但下浮率不得超过财评单价的15%）。包括但不限于人工费、材料费、机械费、、风险、合理利润和保险等费用以及询价通知书规定的其他费用均应包含在报价中（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

3.建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,；

4.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015）及相配套的文件；

5. 税金按川建造价发【2019】181号文执行, 规费按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定计取, 安全文明施工费按川建造价发【2019】181号文件执行。

6.材料价格按施工当期《四川工程造价信息》计算。没有信息价的，双方按市场认质认价。

7.本项目的财评单价指财评综合单价，单价包括但不限于完成该项目的人工、材料、机械、措施费、规费、合理利润、风险等，不包括安全文明施工费、规费、税费。

8.本项目中的电梯设备由四川建川兴泸建筑工程有限公司采购，其余材料交由中选供应商采购。

9.本项目作业人员年龄要求60岁以下身体健康人员。

10.完成维修改造工程后由中选供应商负责相关空气质量检测，并支付相关检测费用。

11.本项目预算须报财政评审，财评价单价下浮7%为最高限价，但下浮率不得超过财评单价的15%。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报下浮率，无需报具体金额。

12、本工程保修期为2年（防水工程为5年）；保修范围为乙方施工的工程项目范围。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

# 第四章  技术标准和要求

一、国家法律、法规

(1) 《中华人民共和国合同法》；

(2) 《中华人民共和国建筑法》；

(3)  其它相关现行的法律、法规、规章及规范性文件等；

二、工程建设规范、标准及行业的有关规定

按国家现行的技术规范、标准、规程及与工程有关的规定执行。

三、本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。

# 询价回函

## 一、报价函

XXX（采购单位名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价通知书，决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价通知书规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价通知书依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 1 份，用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.工期：合同签订后    日历日内完成。

8.本次询价，我方报价为：财评单价下浮    %  ，报价有效期为询价通知书规定的起算之日起90天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 二、法定代表人授权书

XXX（采购单位名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

说明：1.如法定代表人参加的，响应文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件。
      2.如授权代表参加的，响应文件中必须提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

## 三、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 联系电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

## 四、承诺函

XXX（采购单位名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价通知书要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、根据采购项目提出的特殊条件：

7.1具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质，或施工劳务资质，并在有效期内。

7.2须配备2名电气专业技术人员）。

二、完全接受和满足本项目询价通知书中规定的实质性要求，如对询价通知书有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价通知书有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

## 五、报价总表

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 下浮率（%） | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1.报价应是包括但不限于完成项目所需的人工、材料、机械、措施费、配合费、合理利润、风险等等费用及采购文件规定的其它一切费用（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中），不包括规费、安全文明施工费、税费。

2.本项目预算须报财政评审，财评价单价下浮7%为最高限价，但下浮率不得超过财评单价的15%。因财评价暂未确定，供应商报价时只需报下浮率，无需报具体金额。

3．报价最多保留一位小数。

申请人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

## 六、法律证明文件

1.供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2. 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上资质，或施工劳务资质（须配备2名电气专业技术人员），并在有效期内。（复印件加盖公章）。

3.询价保证金转账凭证。（复印件加盖公章）

## 七、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 拟在本合同任职 | 姓名 | 执业或职业资格证明 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 职称专业 | 级别 |  |
| 项目 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 主要人员 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：各竞标单位应把拟派往本项目的专业技术人员按照本表类别进行完善。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

## 八、保证金退还申请书

致：                               （采购人）

我公司参加了贵单位                               （项目名称/项目编号）的竞价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （小写）            （大写）            的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商（盖单位章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1、本申请书用于供应商申请退还询价保证金（无息）。

2、此附表由供应商填写，打印签字盖章，同响应文件一起单独递交。

3、退还保证金联系电话：0830-6522205   联系人：张女士

# 第六章 采购合同（草案）

江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务

分

包

合

同

发 包 人：四川建川兴泸建筑工程有限公司

承 包 人：

合同编号：

签订时间：       年  月  日            
签订地点：

江阳区综合行政执法局、退役军人事务局办公场所维修改造工程劳务分包合同书

工程承包人：四川建川兴泸建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）

劳务分包人：                            （以下简称“乙方”）

为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，双方同意共同遵守如下条款：

一、文件解释顺序

《询价文件》、《响应文件》、中选通知书是本合同文件的组成部分，应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1. 本合同协议书；
　　2. 中选通知书；
　　3. 《响应文件》及其附件；
　　4. 《询价文件》及其附近

5. 本合同专用条款（如有）；
　　6. 本合同通用条款（如有）；
　　7. 标准、规范及有关技术文件；
　　8. 工程量清单；
　　9. 工程报价单或预算书。

二、工程概况

（一）工程地点：                           。

（二）工程内容：                           ，具体详见中标工程量清单。

三、工程价款

（一）承包方式：包工包料（但电梯设备由甲方采购）。

- 合同形式：固定综合单价（财评价单价下浮    % ）、认质认价项目不下浮。

（三）合同价款：本工程合同价款暂定为人民币  叁佰万元整            （￥： 3000000.00元），价款包含但不限于工程所需的人工费、材料费、机械费、配合费、措施费、规费、风险、管理费、税金、利润、保险费等与工程全部有关费用。

四、工程实施

乙方必须按照招标工程量清单载明的工程量及工程图纸组织施工，严格控制工程量增减，如因乙方施工措施等原因造成的工程量增加，其费用由乙方承担。

五、工程质量要求

按国家相关标准进行验收，达到合格标准。

六、施工工期

施工工期为 45 日历日内完成，自合同签订后开始计算（如遇其他不具备施工条件的情况，工期顺延）。

七、工程变更

（一）工程量增减变更以双方确认签字为准；

（二）已标价工程量清单中无适用于变更项目的子目，但有类似子目的，可参照类似子目的单价并下浮  %，确定变更项目的单价；

（三）已标价工程量清单中无适用或类似子目变更项目的单价计价原则：由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套计价文件进行综合单价计价，主要材料按照施工期当前《泸州工程造价信息》或核定价格进行计算，组价后的单价下浮  %作为结算单价。

八、款项支付

1.工程完工后经甲方验收合格、并经业主或政府审计部门聘请的第三方造价咨询机构审核完成后30个工作日内支付工程劳务结算金额的97%。剩余3%作为质保金，其中1%为防水工程质保金，质保期为两年（防水质保期为5年）。质保金在竣工验收之日起后第24个月月末凭乙方申请及使用单位的签字后无息支付2%的质保金，剩余1%防水工程质保金在竣工验收之日起第60个月月末凭乙方申请及使用单位的签字后无息支付。

2.材料涨跌幅：不予调差。

3.每次付款前乙方应提供一般纳税人具备的增值税专用发票（税率9%）。

4.乙方应按本项目中选通知书及询价文件要求于合同签订前缴纳中选金额10%的履约保证金。完成工程竣工验收后28个工作日内凭乙方书面申请予以无息退还。

九、安全生产和防火

1.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关安全生产、防火等法规、规范；

2.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

十、甲乙双方权利

（一）甲方权利

1.有权对施工现场进行不定时巡查，督查乙方按要求施工，纠正乙方未按工程量清单施工及其他违反施工相关规范行为，如乙方未按要求整改，有权要求停工并拒付有关费用；

2.有权要求对乙方未经甲方认可而实施的隐蔽工程进行破坏性检查，如不符合要求，有权拒付相关费用。

（二）乙方权利

1.在甲方未按合同支付工程价款时，有权向甲方索赔；

2.有权拒绝甲方提出的不符合现行施工技术规范的要求。

十一、甲乙双方义务

（一）甲方义务

1.向乙方提供施工所需的水、电等要素，乙方有偿使用；

2.对工程质量、进度进行监督检查，及时办理变更、验收和结算。

（二）乙方义务

1.按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务、解决由乙方负责的各项事宜；

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定；

3.严格按照双方认可的说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录；

4.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护；

5.对竣工验收后保修期十二个月内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费维修；

6. 乙方施工现场应设置明显的施工标志并采取适当的安全措施，按要求文明施工，安全施工，若发生任何安全事故，因此所产生的经济及法律责任，由乙方全部承担；

7.乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬社会保险、工伤保险等内容，并严格履行。

8.按有关民工工资支付须满足国务院《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）、泸州市住建局关于泸州市建筑施工领域用工实名制管理实施办法（试行）的通知（泸住建发〔2018〕 82号）及省市区有关民工工资等现行要求，做好农民工工资按月计发等工作。

9.乙方须无条件配合电梯安装、门窗安装等分包单位施工工作。

10. 乙方负责编制结算并配合业主的审计工作。结算审减部分的金额大于送审金额的5%时，超过部分的效益审计费用由乙方承担；审增效益费全部由乙方承担。

十二、双方违约责任

（一）甲方违约责任

1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，只顺延工程工期；

2.因甲方原因在施工过程中解除合同的，甲方应结清乙方已施工部分工程费用；

3.因甲方未按照合同约定付款，每延期一天，向对方支付200元/天的违约金（上限：合同金额的20%）。

（二）乙方违约责任

1.由于乙方原因，延期竣工，每延期一天，乙方支付甲方5000元/天的违约金（上限：合同金额的20%）；超过    日仍未完成的，甲方有权解除合同，并按合同暂定总价款20%向乙方支付违约金。

2.因乙方原因导致合同无法继续履行时，应通知对方并办理合同解除协议，并由乙方按照合同暂定价的20%向甲方支付赔偿金；

3.因乙方施工造成甲方的物品损坏，乙方应给予修复或赔偿；

4.因乙方原因造成工程质量问题由乙方全部承担，工期不得顺延；

5.因乙方原因造成双方人员或第三人人身和财产损失的，由乙方承担责任，并赔偿全部损失并承担相应法律责任；

7.乙方人员应持证上岗，作业等过程中发生的安全责任自行承担。

十三、工程施工及验收的约定

（一）在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增加项目，应以书面形式通知乙方，明确停止施工或变更增减项目的理由，工程变更（增减）项目、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施方案、增加造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和材料损耗（因变更方案废弃材料）等费用清单，甲方收到报告后两天内作出答复或协商调整；

（二）工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后十五天内进行验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期。

十四、工程保修

1.本工程保修责任期：本工程约定的保修期为2年（防水工程5年）；保修范围为乙方施工的工程项目范围。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算；

2.在保修期内，乙方工程质量原因造成的其它财产损失，由乙方按当时市场价格全额赔偿。

十五、合同争议

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。协商调解不成时，双方选择向工程所在地人民法院起诉。因一方违约，守约方为实现债权而遭受的损失等费用由违约方承担，损失费用包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、鉴定费等。

十六、合同解除和终止

1.有下列情形之一的可以解除合同：

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方违约导致合同目的无法实现的；

（4）乙方不履行响应文件及合同承诺。

2.甲方双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十七、附则

1.本合同甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公司印章后生效，本合同正本2份，双方各执1份，副本6份，双方各执3份，均具同等法律效力；

2.本合同项下约定地址是双方往来文件送达生效地址，也是司法文书送达地址。

（以下无正文）

甲方：   （盖章）   			        乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代理人）：          法定代表人（授权代理人）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：   年  月  日 		    签约日期：   年  月  日

# 第七章 保障农民工工资承诺书

致：             建筑工程有限公司

为保护民工的合法权益，做到不拖欠民工工资，本人以    建筑劳务有限公司法定代表人的身份，就我公司承接的    劳务分包工程，郑重承诺：

1.严格遵守《劳动法》《保证农民工工资支付条例》等国家和地方关于农民工用工及工资支付的有关规定。

2.按规定与录用的每位农民工签订《劳动用工合同》，明确工资发放方式、标准及支付时间等。

3.将农民工工资按月足额支付给农民工本人，不发放到“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。

4.我公司对民工工资的支付负直接责任，全面负责与之形成劳动关系的民工的用工管理。

5.我公司相关人员积极配合承包方落实保障农民工工资发放的各项工作，及时按承包方要求送交各项资料。

6.我公司民工工资的支付工作接受承包方的监督管理，若本公司出现违反民工工资支付相关法律法规及本承诺书条款的行为，全部责任由我公司承担。

7.若发生拖欠或克扣民工工资行为造成民工讨薪、上访等事件，本公司愿意接收相关部门处罚，并配合解决。

承诺单位：

法定代表人或委托代理人：

承诺时间：

第八章 廉洁协议

甲方：

乙方：

签订时间：   年   月   日

甲方：

乙方：

鉴于：

甲、乙拟定签署业务合同/协议，或乙方将参与甲方招标、采购等业务，为保护双方企业及员工合法权益，保持廉洁自律的工作作风，房子各种违法及不正当行为的发生，甲、乙双方特就合作过程中员工职业操守等事宜订立协议如下：

第一条  甲、乙双方应当自觉遵守国家关于廉政建设的各项规定。

第二条  合同乙方及其工作人员应当保持与对方及对方工作人员的正常业务交往，在未取得对方的明确许可前，不得向对方及对方工作人员有一下任何一项 行为或作将有下述行为的承诺、暗示等意思表达。

（一）支付回扣等好处费；

（二）支付礼金、有价证券或贵重物品，或报销任何应由个人支付的费用；

（三）为对方工作人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品；

（四）邀请对方工作人员参加可能对其公正执行职务有影响的宴请、旅行或其他娱乐活动；

（五）为对方工作人员提供住房装修、婚丧取嫁、家属的工作安排或出国等提供方便或财务支持；

（六）与对方工作人员就双方合作内容涉及的工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理、合同其他权利义务变更等进行私下商谈或者达成默契；

（七）其他可能对对方工作人员公正执行职务有影响的不正当行为。

第三条  一方如发现对方工作人员违反协议、接受对方的好处、或有其它不当行为者，应向对方稽查人员举报。接受举报一方不得以任何借口对举报方进行报复。一方对举报属实和严格遵守廉洁协议的对方，在同等条件下给予后续合作的优先权。

第四条  一方违反本协议或者采用不正当的手段行贿对方工作人员的，违约方应向对方支付双方业务合同价款总额1%~5%的违约金，并承担由此给对方造成的损失的赔偿责任。守约方有权追缴违约方用不正当手段获取的非法所得。守约方还得将违约方列入黑名单，不再与违约方发生任何经济往来。

第五条  本廉洁协议作为甲方招标文件的一部分，或甲、乙双方签署的合同的附件，与招标书其它内容或合同具有同等法律效力经双方有效签署后生效。

第六条  本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

或授权代表人（签字）：                    或授权代表人（签字）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                               联系地址：